Инициативный проект. Создание зоны отдыха

«Отдыхаем вместе»

Разработал: ТОС № 1 во главе с Хрумало С.В.

Содержание

I. Введение

1. Актуальность социального проекта

2.Цель проекта

3. Задачи проекта

4. География проекта

5. Целевые группы

II.Основная часть.

Этапы проекта

1.Социологический опрос

2.Экскурсия по хутору

3.Предварительная работа

4.Сроки разработки и реализации проекта

5.Определение круга социальных партнеров и получение их согласия

6. Смета расходов

7. Ожидаемый результат

III. Заключение

1. Реализация проекта

I. Введение

1. Актуальность

Строительство зоны отдыха на территории х. Ананьевского  в настоящее время для нашего села как никогда актуально. На территории нашего хутора  проживает 335 человек.

Молодежь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории нашего хутора есть сельский клуб, в котором проводятся мероприятия различного характера. Сельский клуб стоит в центре хутора на территории «парка», но в нашем парке нет ни скамеек, ни детской площадки. А еще в нашем парке находится обелиск землякам погибшим в годы ВОВ. Мы считаем, что это место для жителей нашего села священно.

Необходимо создать такое место для отдыха, где взрослые люди могли общаться в непринужденной обстановке, отдохнуть в приятной дружеской атмосфере, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими сверстниками, а не сидеть перед телевизором.

2. Цель проекта: создать зону отдыха, на территории которой могли бы отдохнуть и пообщаться жители хутора.

3. Задачи проекта:

- освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;

-приобретение навыков групповой работы;

- привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества;

- формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях;

- формирование практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;

- профилактика правонарушений и безнадзорности;

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;

-формирование высокого уровня социальной культуры;

- облагораживание территории хутора.

## 4. География проекта

хутор Ананьевский, Михайловское сельское поселение Северского района Краснодарского края(в границах ТОС № 1)

## 5. Целевые группы

## Жители ТОС (хутора)

## Ветераны

## Дети и подростки

## Женщины

## Люди с ограниченными возможностями здоровья

## Молодежь и студенты

## Пенсионеры

## Координатор проекта – председатель ТОСа № 1 Хрумало С.В.

## Участники проекта: жители ТОСа № 1

## Партнеры уровня ресурсного и нормативно-правового обеспечения:

## Администрация Михайловского сельского поселения

## Совет Михайловского сельского поселения

II.Основная часть.

Этапы проекта

1. Социологический опрос.

Социологический опрос был проведен среди жителей хутора. Было опрошено 150 человек от 16 и старше  лет. Выяснилось, что практически у всех есть свободное время, которое они проводят у телевизора.

Были предложены вопросы, на которые мы получили следующие ответы:

-Вопрос первый : «Где бы вы хотели проводить свободное время?» люди ответили

10- дома;

31- на природе в обществе друзей;

109- в приятном месте на свежем воздухе.

93% опрошенных ответили, что на хуторе нет места, где можно было бы отдохнуть, и люди хотели бы иметь специально отведенное место для отдыха.

- На вопрос : «Где, по вашему мнению, могла бы быть зона отдыха?» отвечали:

21 – у водоема;

22- в парке;

107- в центре хутора.

- На вопрос: «Готовы ли Вы помочь в создании зоны отдыха?» - 100% опрошенных ответили «Да».

Отвечая на последний вопрос «Какую помощь Вы можете предложить по созданию зоны отдыха?» были указаны следующие варианты:

- посадочный материал;

-уборка территории;

- вырубка деревьев;

-другая посильная помощь,

Обработав материалы социологического опроса мы встретились с главой Михайловского сельского поселения и предложили поставить вопрос о возможности создания зоны отдыха на нашем хуторе на ближайшем   собрании. Данный вопрос позднее был рассмотрен на сходе граждан нашего  хутора.

2. Экскурсия по хутору. Выбор места для создания зоны отдыха.

Мы  провели экскурсию по хутору, чтобы определиться с местом для нашего будущего места отдыха. Особое внимание конечно же обращали на те места, которые были указаны в анкетах.

В центре нашего хутора находиться сельский клуб с территорией, где возможно организовать парковую зону отдыха, многие из анкетируемых указали именно на это место, как на возможное место расположения зоны отдыха. Но данный земельный участок не ухожен, он зарос дикорастущими кустарниками. Однако мы  решили, что именно здесь может быть прекрасная площадка для реализации нашего проекта. Тем более, что это еще и территория нашего сельского клуба и вблизи находится обелиск павшим землякам в годы ВОВ.

3. Предварительная работа

Обратившись в администрации Михайловского сельского поселения и заручившись ее поддержкой была организована работа по частичной вырубке территории от дикой поросли и аварийных деревьев, и освобождению территории под зону отдыха.

4. Сроки разработки и реализации проекта

| № | Название и содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение темы и её актуальности через анкетирование жителей хутора Ананьевского | Февраль 2021 |
| 2 | Проведение первичного планирования зоны отдыха | Март 2021года |
| 3 | Экскурсия по х. Ананьевскому с целью выявления места для будущей зоны отдыха | Март 2021года |
| 4 | Предварительная работа по расчистке территории | Апрель 2021года |
| 5 | Создание макета и плана будущей зоны отдыха | Май 2021года |
| 6 | Определение круга социальных партнеров и получение их согласия | Май 2021 года |
| 7 | Определение ресурсного потенциала | Май 2021 года |
| 8 | Реализация проекта | Июнь 2021- сентябрь 2021 года |

5. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия.

С целью обсуждения проекта посетили главу Михайловского сельского поселения и заручились ее поддержкой. Глава Михайловского сельского поселения  пообещала, что будет оказывать всяческое содействие в благоустройстве зоны отдыха х. Ананьевского.   Жители хутора  окажут помощь весной в дальнейшей уборке территории, вырубке деревьев и поросли.

6. Смета расходов. (прилагается)

7. Ожидаемые результаты

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению, за счет расширения числа партнеров. После реализации данного проекта мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в обществе, более бережное отношение к природе, повышение социальной ответственности за воспитание подрастающего поколения.

Одним из результатов предположительно также должно быть расширение числа партнеров, следовательно- перенесение действия проекта на новые проблемные площадки.

III. Заключение

1. Реализация проекта.

2021 год