АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2018                                                                                                               № 50

село Михайловское

О реализации отдельных мероприятий в целях внедрения энергосервисной деятельности на территории Михайловского сельского поселения Северского района

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 33 «О развитии энергосервисной деятельности на территории Краснодарского края», руководствуясь Уставом Михайловского сельского поселения Северского района, для реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Северского района  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить типовой план мероприятий («дорожную карту») по

модернизации уличного освещения в населенных пунктах Михайловского сельского поселения Северского района  на основе энергосервисного контракта (Приложение № 1) (далее – Типовой план мероприятий), а также типовые формы параметров уличного освещения на территории Михайловского сельского поселения Северского района согласно приложениям №1,2 к настоящему постановлению.

- Заместителю главы Михайловского сельского поселения Бережному С.В.:

А) направить утвержденный план мероприятий («Дорожную карту») по модернизации уличного освещения на территории Михайловского сельского поселения Северского района, а также Типовую форму параметров уличного освещения на территории Михайловского сельского поселения Северского района в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края не позднее 12 сентября  2018 года;

Б) обеспечить реализацию утвержденного плана мероприятий(«Дорожную карту») по модернизации уличного освещения на территории Михайловского сельского поселения Северского района.

3. Общему отделу администрации Михайловского сельского поселения Северского района (Ивановой) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения Северского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Бережного.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Михайловского сельского поселения

Северского района                                                               Е.С.Клименченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Михайловского сельского поселения Северского района

от 03.09.2018 года № 50

## Типовой план мероприятий («дорожная карта») по модернизации уличного освещения в населенных пунктах Михайловского сельского поселения Северского района на основе энергосервисного контракта

| № п/п | Мероприятия | Результат мероприятия | Исполнители мероприятий | Срок (рекомендуемые даты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обследование объектов энергосервисного контракта с целью выявления оборудования, подлежащего необходимому ремонту или замене | Составление и утверждение дефектной ведомости оборудования объектов энергосервисного контракта, подлежащего необходимому ремонту или замене | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 05.10. 2018 г. |
| 2 | Сбор первичной информации об объектах энергосервисного контракта | Заполнение типовой формы 1 технико-экономических параметров уличного освещения | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 15.10. 2018 г. |
| 3 | Подготовка Перечня мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта с учетом требований действующего законодательства РФ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при их эксплуатации | Утверждение Перечня мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 25.10.2018 г. |
| 4 | Подготовка Технического задания на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта с учетом п.п.1.1, 1.2, 1.3. настоящей «Дорожной карты», а также разработки ПСД (проект реконструкции (модернизации), сводный сметный расчет, план-график выполнения СМР) с прохождением экспертизы (в случае необходимости) | Утверждение Технического задания2 на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 25.11.2018 г. |
| 5 | Подготовка документов по включению в План-график закупок работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта для обеспечения муниципальных нужд | Утверждение План-графика закупок, с учетом включения в общий перечень работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта для обеспечения муниципальных нужд | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 06.12.2018 г. |
| 6 | Подготовка пакета конкурсной документации, в том числе проекта энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Утверждение пакета конкурсной документации на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта для размещения муниципального заказа | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 15.02.2019 г. |
| 7 | Подготовка информации о проведении открытого конкурса на заключение энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Размещение в единой информационной системе (ЕИС) извещения о дате проведения открытого конкурса, конкурсной документации на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 15.03.2019 г. |
| 8 | Проведение открытого конкурса на заключение энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на заключение энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 25.04.2019 г. |
| 9 | Рассмотрение и оценка всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на заключение энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Определение победителя открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 05.05.2019 г. |
| 10 | Заключение энергосервисного договора (контракта) на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Подписание Энергосервисного договора (контракта)3 на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта, представленного победителем | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | До 25.05. 2019 г. |
| 11 | Реализация Плана энергосберегающих мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов уличного освещения, предусмотренных перечнем мероприятий энергосервисного договора (контракта) | Выполнение СМР по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | В соответствии с Планом-графиком выполнения СМР от 2 до 6 месяцев с момента подписания контракта (с 25.05.2019 г. – до 25.011.2019 г.) |
| 12 | Подготовка Актов о приемке выполненных СМР в рамках Плана энергосберегающих мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта | Подписание Актов о приемке выполненных СМР, поэтапный ввод в эксплуатацию реконструированных (модернизированных) объектов энергосервисного контракта, с учетом проведенного энергоаудита, подтверждающего достижение показателей экономии энергоресурсов, определенных энергосервисным контрактом | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | 30 дней со дня ввода в эксплуатацию реконструированных (модернизированных) объектов энергосервисного контракта (с 25.05.2019 г. – до 25.011.2019 г.) |
| 13 | Реализация энергосервисного контракта в соответствии с финансовой моделью проекта | Выполнение принятых обязательств в рамках энергосервисного контракта (гарантийное обслуживание установленного оборудования, обеспечение своевременных расчетов и т.д.) | Уполномоченная комиссия администрации Михайловского сельского поселения Северского района | В соответствии со сроком действия энергосервисного контракта от 3 - до 7 лет, с момента подписания контракта (25.11.2021 г.-25.11.2025 г.) |

______________________________

1 Типовая форма технико-экономических параметров уличного освещения приведена в Приложении 2 к настоящему приказу.

2 Типовая форма Технического задания утверждена Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 33.

3 Типовая форма проекта Энергосервисного контракта утверждена Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 33.

# Заместитель главы администрации

# Михайловского сельского поселения										             С.В.Бережной

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации Михайловского сельского поселения Северского района

от ______________ № ______

Типовые формы таблиц сводной информации параметров уличного освещения

Контакты

Таблица №1

| Контактные данные балансодержателя: | Контактные данные эксплуатирующей организации: |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Администрация Михайловского сельского поселения Северского района | Наименование организации: | Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети |
| Адрес: | 353263,Краснодарский край, Северский район, село Михайловское, ул.Советская,11а | Адрес: | 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Пашковская, 131 |
| Руководитель организации (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): | Глава Михайловского сельского поселения Северского района Е.С.Клименченко, тел. 8(86166)36-3-96 e-mil:Mixailovskoesp@mo.krasnodar.ru | Руководитель организации (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): | Директор филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети А.Л. Герасько, тел. 8(861)255-53-97 e-mil:mail_kes@krasnodarseti.ru |
| Контактные данные технических специалистов (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): | Заместитель главы администрации С.В.Бережной, тел. 8(86166)36-3-25 e-mil:Mixailovskoesp@mo.krasnodar.ru | Контактные данные технических специалистов (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): |  |

# Характеристики системы уличного освещения

# Таблица №2

| № п/п | № Питающей подстанции (№ питающего фидера, группы, ячейки) | Название улиц, проездов, переулков | Протяженность (м) | Ширина улицы (м) | Число полос движения (шт.) | Категория дорог (по СП52.13330.2011) | Протяженность питающей линии (м) | Тип светильника | Тип и мощность установленной лампы (Вт) | Количество светильников данного типа (шт.) | Тип опор ЖБ, М, Д) | Высота опор (м) | Количество светильников на опоре (шт.) | Количество опор (шт.) | Расположение опор относительно дорожного полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# График включения-отключения установок наружного освещения

# Таблица №3

| №№ | Месяц | Число месяца | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | с1 по 5 (утро) | с 1 по 5 (вечер) | с 6 по 10 (утро) | с 6 по 10 (вечер) | с11 по 15 (утро) | с 11 по 15 (вечер) |  |
|  |  | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
| №№ | Месяц | Число месяца | Итого: |
| п/п |  | с16 по 20 (утро) | с 16 по 20 (вечер) | с21по 25 (утро) | с 21 по 25 (вечер) | с26 по 31 (утро) | с 26 по 31 (вечер) |  |
|  |  | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Месяц | Число месяца | Итого: |
| п/п |  | с16 по 20 (утро) | с 16 по 20 (вечер) | с21по 25 (утро) | с 21 по 25 (вечер) | с26 по 31 (утро) | с 26 по 31 (вечер) |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

# ____________________________

# *Если управление освещением на разных фидерах различно, то данные таблицы заполняются для каждого фидера отдельно.

# Типовая форма технико-экономических параметров уличного освещения

# Таблица № 4

| Параметры | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип тарификации (одноставочный, двухставочный, по зонам суток, иное (указать)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на электроэнергию руб./кВт*ч (без НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии системой освещения (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма оплаты за электроэнергию (руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Заместитель главы администрации Михайловского сельского

# поселения Северского района											            С.В.Бережной