**Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ**

**Михайловского сельского поселения Северского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2021г., тыс. руб. | | | | | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.\_2021\_г., тыс. руб. | | | | | Получено, тыс. руб. | | | | |
| МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа | | Муниципальная программа «Развитие Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1939,8 |  | 3325,7 |  |  | 1939,8 |  | 3325,7 |  |  | 1939,8 |  | 2794,1 |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2526,6 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Израсходовано., тыс. руб. | | | | | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | | | | Причины неисполнения (перевыполнения) | |
| МБ | софинансирование | | | | наименование показателя (индикатора) | план | факт |  | |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1939,8 |  | 2794,1 |  |  | Капитальный ремонт ул.Школьная, с.Михайловское | 1 | 1 |  | |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 383,6 |  |  |  |  | количество установленных дорожных знаков | 10 | 2 | Установка не требовалась, проводился ремонт | |
| длина нанесенной дорожной разметки | 60 | 320 | В связи с изменениями в правила дорожного движения | |
| длина отремонтированных автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения (асфальт) | 0,3 | 0,5 | В связи с обращением жителей0,2 перевыполнено | |
| протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения (гравий, щебень | 3,5 | 3,5 |  | |
| приобретение щебня | 300 | 300 |  | |
| грейдирование дорог | 7 | 7 |  | |
| очистка кюветов | 1 | 1 |  | |
| объем закупленного песка | 7 | 7 |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Начальник финансового отдела Л.В.Сорокина