**Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ**

**Михайловского сельского поселения Северского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2022г., тыс. руб. | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.\_2022\_г., тыс. руб. | Получено, тыс. руб. |
| МБ | софинансирование | МБ | софинансирование | МБ | софинансирование |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа |  Муниципальная программа «Развитие Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйств» |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Михайловского сельского поселения Северского района | 2058,8 |  |  |  |  | 2058,8 |  |  |  |  | 2058,8 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Израсходовано., тыс. руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | Причины неисполнения (перевыполнения) |
| МБ | софинансирование | наименование показателя (индикатора) | план | факт |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Михайловского сельского поселения Северского района | 1757,2 |  |  |  |  | длина отремонтированных автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения (асфальт)  | 0,3 | 0,3 | Песок не приобретался в связи с оказанной благотворительностью по поставке песка |
| протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения (гравий, щебень) | 3,5 | 3,5 |
| приобретение щебня | 300 | 300 |
| грейдирование дорог | 7 | 8 |
| очистка кюветов | 1 | 1 |
| объем закупленного песка  | 7 | - |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 383,6 |  |  |  |  | количество установленных дорожных знаков | 10 | 2 | Установка не требовалась, проводился ремонт |
| длина нанесенной дорожной разметки | 60 | 320 | В связи с изменениями в правила дорожного движения |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела Л.В.Сорокина